Администрация городского поселения Чамзинка

Чамзинского муниципального района Республики Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2021г.                                                                                 № 57

рп.Чамзинка

**Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в городском поселении Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия  на 2021 – 2024 годы»**

  В целях сохранения и развития сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», администрация городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

       1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог в городском поселении Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия  на 2021 – 2024 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава  администрации

городского поселения Чамзинка В.В. Симонов

УТВЕРЖДЕНА:

Постановлением Администрации городского поселения Чамзинка от 11.03.2021г. № 57

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ программа**

**«Развитие автомобильных дорог в городском поселении Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2024 годы».**

р.п.Чамзинка, 2021 г.

**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Развитие автомобильных дорог в городском поселении Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия  на 2021 – 2024 годы». |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик программы | Администрация городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия |
| Разработчик  программы | Администрации городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия |
| Исполнители  программы | Исполнители программы определяются на основании Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Цели и задачи программы | Анализ состояния дорожного хозяйства и его влияние на социально экономическое развитие городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района позволяет определить основную цель и задачи муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в городском поселении Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия  на 2021 – 2024 годы» (далее – Программа).  Цель Программы – содействие экономическому и социальному развитию городского поселения Чамзинка, повышению уровня жизни населения за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети (УДС) в соответствии с потребностями экономики и населения, улучшение транспортно-эксплуатационных показателей дорожной сети на территории поселения; повышение безопасности движения при рациональном расходовании материальных и финансовых ресурсов и создание эффективного и разветвленного рынка транспортных услуг в городском поселении Чамзинка.  Достижение данной цели обеспечивается за счет решения следующих задач.  **В экономике:**  содействие экономическому развитию района за счет совершенствования УДС, способной удовлетворить возрастающий спрос пользователей на перевозки автомобильным транспортом;  **В социальной сфере:**  улучшение транспортной доступности всей территории, повышение мобильности и деловой активности населения за счет обеспечения круглогодичного комфортного транспортного сообщения;  **В бюджетной сфере:**  Увеличение доходов бюджетной сферы вследствие: развития сферы услуг на объектах дорожной инфраструктуры;  **Оптимизация бюджетных расходов вследствие:**  повышения эффективности расходов на дорожное хозяйство за счет более эффективного планирования;  **В дорожном хозяйстве:**  формирование муниципальной дорожной сети на основе координируемого развития федеральных, областных автомобильных дорог. |
| Целевые показатели | -протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории городского поселения Чамзинка- 44,7 км,  -ремонт дорожной сети с асфальтобетонным покрытием – 3,645 км,  -увеличение дорог с асфальтобетонным покрытием за счет строительства дорожной сети с грунтовым покрытием – на 14,0 км;  -снижение аварийности на дорогах поселения, увеличение пропускной способности улично-дорожной сети. |
| Основные  мероприятия  программы | Выполнение работ по оценке состояния улично-дорожной сети, искусственных сооружений и дворовых территорий, созданию и ведению банка данных об их состоянии. Принятие в муниципальную собственность бесхозяйных автомобильных дорог, инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог, реконструкция существующей улично-дорожной сети, улучшение качества работ по обслуживанию улично-дорожной сети. |
| Сроки реализации | 2021 – 2024 годы. |
| Источник и объем  финансирования | Объем финансирования Программы составляет- 24603,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета городского поселения Чамзинка –16 951,3 тыс. рублей, в том числе средства муниципального дорожного фонда 7652 тыс. рублей;  Объем финансирования по годам:  **2021 год** – за счет средств местного бюджета городского поселения Чамзинка –3976,1 тыс. рублей, в том числе средства муниципального дорожного фонда 1780,6 тыс. рублей;  **2022 год** – за счет средств местного бюджета городского поселения Чамзинка –4241,8 тыс. рублей, в том числе средства муниципального дорожного фонда 1899,3 тыс. рублей;  **2023 год** – за счет средств местного бюджета городского поселения Чамзинка –4323,5 тыс. рублей, в том числе средства муниципального дорожного фонда 1956,7 тыс. рублей;  **2024 год** – за счет средств местного бюджета городского поселения Чамзинка –4409,9 тыс. рублей, в том числе средства муниципального дорожного фонда 2015,4 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | В результате реализации Программы к 2024 году предполагается получить следующие результаты:  Увеличится:  -протяженность участков автомобильных дорог муниципального значения после проведения капитального ремонта и ремонта на 14 км;  -протяженность построенных пешеходных тротуаров – 1,7 км;  -протяженность построенных барьерных ограждений на автомобильных дорогах – 0,5 км;  -количество изготовленных и установленных автопавильонов -2 автопавильона. |
| Анализ рисков реализации муниципальной Программы. | Основными рисками Программы являются:  - риски не достижения конечных результатов Программы;  - риски недофинансирования Программы.  Анализ рисков реализации муниципальной Программы и принятие мер по управлению ими осуществляет ответственный исполнитель в процессе реализации Программы. |
| Методика оценки эффективности  муниципальной Программы. | Методика оценки эффективности муниципальной Программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной Программы. |
| Механизм реализации Программы и контроль за ходом выполнения её основных мероприятий | Программа реализуется через план мероприятий по развитию УДС в Чамзинском муниципальном районе на 2021-2024 годы. Контроль за реализацией Программы осуществляет Глава Администрации городского поселения Чамзинка, контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет главный бухгалтер городского поселения Чамзинка. |

**Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.**

Транспорт — один из базовых элементов производственной и социальной структуры Республики Мордовия. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния муниципальных автомобильных дорог общего пользования во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, улучшения условий предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения. Сеть автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения играет роль опорного каркаса территориального и социально-экономического развития района, формирует надежные связи между населенными пунктами и объектами транспортной системы городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района. Однако она не соответствует современным социальным, экономическим потребностям жителей района.

Неудовлетворительная конъюнктура улично-дорожной сети негативно влияет на состояние окружающей среды. Улицы населенных пунктов не имеют ливневой канализации. Отсутствие продольных и поперечных уклонов на отдельных улицах приводит к образованию застоев воды и грязи. Изношенность наружных инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабели и др.) приводит к необходимости проведения ремонтных работ, постоянным раскопкам и разрушениям оснований и покрытий улиц.

Задачи, стоящие перед пассажирским транспортным комплексом, связаны с социально-экономическим развитием поселения, которое характеризуется переходом от экономического спада к периоду стабилизации и развития. В связи с этим в управлении пассажирским транспортом менее значимы антикризисные задачи и все более существенны задачи долгосрочного планирования.

Для обеспечения комплексного социально-экономического развития городского поселения Чамзинка целесообразно в 2021—2024 гг. завершить формирование сети автомобильных дорог района путем сохранения существующей сети автодорог, ремонта мостов и строительства новых дорог, дополняющих сложившуюся структуру сети, с целью ликвидации перепробега и обеспечения связи между населенными пунктами по дорогам с твердым покрытием.

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений относится к вопросам местного значения поселений. Ответственность за них несет Администрация городского поселения Чамзинка. В настоящий момент 19,4 километров дорог по улицам населенных пунктов городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района требуют благоустройства.

**Перечень населенных пунктов городского поселения Чамзинка, требующих благоустройства улиц**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование поселения | Протяжённость автодорог (км) | |
| Всего | В том числе с твёрдым покрытием |
| Городское поселение Чамзинка: п.Чамзинка, с.Репьевка, с.Альза | 44,7 | 25,3 |
| ИТОГО: | 44,7 | 25,3 |

Создание на территории городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района современной перспективной сети автодорог требует активной работы по следующим направлениям:

— сохранение действующей сети автомобильных дорог за счет качественного содержания и ремонта;

— концентрация ресурсов на объектах, подлежащих завершению строительства или реконструкции и объектах с высокой степенью готовности, а также на более важных объектах: дороги к селам Репьевка и Альза и по маршрутам следования школьного автобуса;

— увеличение доли дорог высоких технических категорий;

— улучшение качества выполняемых работ по строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования и ремонту мостов;

— повышение технического уровня дорожной техники и материалов, которые во многом определяют качество и долговечность автодорог.

Содержание предлагаемых мероприятий:

1. Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования протяженностью 14,0 км. Из них строительство — 10,355 км (23,2 %), реконструкция и ремонт — 3,645 км (8,6 %). Осуществляется в соответствии с Республиканской целевой программой «Совершенствование и развитие дорожной сети Республики Мордовия на период до 2024 года».

2. Сохранение действующей сети автомобильных дорог за счет качественного содержания.

3. Увеличение протяженности дорог II—III технической категории за счет грунтовых автодорог IV—V категории.

4. Оптимизация маршрутной сети.

5. Создание системы контроля за состоянием пассажирских перевозок, осуществляемых перевозчиками различных форм собственности, на уровне муниципалитета.

6. Увеличение протяженности построенных пешеходных тротуаров.

**Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели Программы.**

Основная цель программы – содействие экономическому и социальному развитию городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района, повышению уровня жизни населения за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети (УДС) в соответствии с потребностями экономики и населения.

Для её достижения необходимо руководствоваться схемами территориального планирования муниципальных образований.

Исходя из материалов разработанных схемы территориального планирования и генерального плана развития территории в Программу включены следующие объекты дорожного хозяйства населенных пунктов:

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год планируемого проведения строительства, капитального ремонта или реконструкции объекта дорожного хозяйства | Наименование населенного пункта | Наименование улиц, на которых находятся объекты дорожного хозяйства |
| 2021 | р.п.Чамзинка | от ул. Сайгушская до ул. Пролетарская |
| 2022 | р.п.Чамзинка | ул. Ленина,  ул. Коммунарская 2-я,  ул. Мордовская  ул.Пролетарская  (от ул.Пролетарская, до  ул.Октябрьская) |
| 2023 | р.п.Чамзинка | ул.Первомайская,  ул.Коммунарская  (до ул.Пролетарская до ул.Октябрьская)  ул.Титова,  ул.Набережная,  ул.Рабочая |
| 2024 | с.Репьёвка | ул.Советская  ул.Цветочная  ул.Комсомольская |

Целью Программы является проведение ремонта дорожной сети с асфальтобетонным покрытием – 3,645 км, увеличение дорог с асфальтобетонным покрытием за счет строительства дорог – на 14,0 км, увеличение протяженности построенных пешеходных тротуаров- на 1,7 км.

Выполнение работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог обеспечит сохранность существующей сети автодорог, приведет к расширению дорожной сети и повышению доступности транспортных услуг для населения и хозяйствующих субъектов, улучшит транспортно-эксплуатационное состояние дорог и повысит их технический уровень, позволит увеличить пропускную способность существующих магистралей, уменьшит количество дорожно-транспортных происшествий, сократит время передвижения людей по существующим маршрутам передвижения пассажирского транспорта, а также организовать регулярное автобусное сообщение между всеми населенными пунктами муниципального района, что приведет к повышению качества оказания услуг населению в сфере перевозок пассажиров и багажа.

Достижение данной цели обеспечивается за счет решения следующих задач.

**В экономике:**

содействие экономическому развитию поселения за счет совершенствования УДС, способной удовлетворить возрастающий спрос пользователей на перевозки автомобильным транспортом;

**В социальной сфере:**

улучшение транспортной доступности всей территории, повышение мобильности и деловой активности населения за счет обеспечения круглогодичного комфортного транспортного сообщения;

**В бюджетной сфере:**

Увеличение доходов бюджетной сферы вследствие: развития сферы услуг на объектах дорожной инфраструктуры;

**Оптимизация бюджетных расходов вследствие:**

повышения эффективности расходов на дорожное хозяйство за счет более эффективного планирования;

**В дорожном хозяйстве:**

формирование муниципальной дорожной сети на основе координируемого развития федеральных, областных автомобильных дорог.

**Раздел 3. Обоснование ресурсного обеспечения программы.**

Реализация Программы предусматривается за счет средств бюджета городского поселения Чамзинка. Общий объем финансирования Программы составляет 24603,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета городского поселения Чамзинка –16 951,3 тыс. рублей, в том числе средства муниципального дорожного фонда 7652 тыс. рублей;

Объем финансирования по годам:

**2021 год** – за счет средств местного бюджета городского поселения Чамзинка –3976,1 тыс. рублей, в том числе средства муниципального дорожного фонда 1780,6 тыс. рублей;

**2022 год** – за счет средств местного бюджета городского поселения Чамзинка –4241,8 тыс. рублей, в том числе средства муниципального дорожного фонда 1899,3 тыс. рублей;

**2023 год** – за счет средств местного бюджета городского поселения Чамзинка –4323,5 тыс. рублей, в том числе средства муниципального дорожного фонда 1956,7 тыс. рублей;

**2024 год** – за счет средств местного бюджета городского поселения Чамзинка –4409,9 тыс. рублей, в том числе средства муниципального дорожного фонда 2015,4 тыс. рублей;

**О плане дорожных работ в бюджете дорожного фонда городского**

**поселения Чамзинка на 2021-2024 г.г.**

Средства муниципального дорожного фонда.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование поселения** | **Акцизы, тыс. рублей** | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | Городское поселение Чамзинка | 1780,6 | 1899,3 | 1956,7 | 2015,4 |

Средства дорожного фонда городского поселения Чамзинка будут направлены в следующей пропорции: 50% на содержание, в том числе зимнее, и 50% на текущий ремонт автомобильных дорог (в основном, ямочный ремонт и отсыпка грунтовых дорог внутри поселения, ремонт водопропускных труб) в полном объеме от начисленных (собранных) акцизов.

Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению с учетом складывающейся экономической ситуации по всем направлениям, а также объемом бюджета поселения на соответствующий финансовый год, предусматривающих средства на реализацию Программы.

**Раздел 4. Ожидаемые результаты реализации Программы.**

В результате реализации Программы к 2024 году предполагается получить следующие результаты:

- Увеличится:

1.1 Протяженность участков автомобильных дорог муниципального значения, после проведения капитального ремонта и ремонта, на 14,0 км.

1.2. Протяженность построенных пешеходных тротуаров – 1,7 км.

1.3 Протяженность построенных барьерных ограждений на автомобильных дорогах – 0,5 км.

1.4. Количество изготовленных и установленных 2 автопавильонов.

**Раздел 5. Механизм реализации программы.**

Механизм реализации Программы – это система скоординированных по срокам и объему финансирования мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Исполнители программы определяются на основании федерального закона от 05.04.2013г. №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

Управление Программой осуществляет заказчик Программы.

Заказчик Программы:

- обеспечивает реализацию Программы и её финансирование;

-осуществляет координацию деятельности её исполнителей и участников;

- представляет в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год;

- осуществляет мониторинг результатов реализации мероприятий Программы;

- осуществляет формирование аналитической информации о реализации мероприятий Программы;

- контролирует целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств;

- осуществляет подготовку и предоставление ежегодных отчетов о реализации Программы;

- организует размещение на интернет-сайте текста Программы и информацию о результатах её реализации.

Порядок финансирования мероприятий программы из средств бюджета городского поселения Чамзинка (муниципального дорожного фонда) осуществляется путем выделения средств с последующим перечислением исполнителям конкретных мероприятий в установленном законом порядке.

Корректировка программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы осуществляется путем внесения изменений в Программу и оформляется Постановлением Администрации городского поселения Чамзинка.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Главой Администрации городского поселения Чамзинка.

**Раздел 6.** **Анализ рисков реализации муниципальной Программы**

**и описание мер управления рисками с целью минимизации их влияния на достижения целей муниципальной Программы.**

Анализ рисков реализации муниципальной Программы и принятие мер по управлению ими осуществляет ответственный исполнитель в процессе реализации Программы.

Основными рисками Программы являются:

- риски не достижения конечных результатов Программы;

- риски недофинансирования Программы.

Риски не достижения конечных результатов Программы являются типичными при выполнении комплексных Программ, затрагивающих различные социально-экономические сферы. На минимизацию данного риска направлены меры по формированию плана и мониторинга реализации Программы, содержащего перечень мероприятий Программы, включая мероприятия, показатели и индикаторы.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы выступают — мониторинг, открытость и подотчётность.

**Раздел 7. Методика оценки эффективности**

**муниципальной Программы.**

Методика оценки эффективности муниципальной Программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной Программы.

Методика оценки эффективности муниципальной Программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности муниципальной Программы в течение периода реализации муниципальной Программы не реже чем один раз в год.

Методика оценки эффективности муниципальной Программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени реализации основных мероприятий достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации, рассчитываемой как долю мероприятий, выполненных в полном объёме, по следующей формуле:

СРМ=МВ/М, где

СРМ — степень реализации основных мероприятий:

МВ — количество мероприятий, выполненных в полном объёме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчётном году;

М — общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчётном году;

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной Программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной Программы, определяется путём сопоставления плановых и фактических объёмов финансирования муниципальной Программы по формуле:

ССУЗ=ФФ/ФП, где

ССУЗ — уровень финансирования реализации муниципальной Программы;

ФФ — фактический объём финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной Программы;

ФП — плановый объём финансовых ресурсов на соответствующий отчётный период;

Оценка эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной Программы, определяется по формуле:

ЭС=СРМ/ССУЗ

3) степени достижения целей и решения задач муниципальной Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной Программы может определятся путём сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы и их плановых значений по формуле:

СДЦ=(СДП1+СДП2+СДПн)/н, где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной Программы;

н — количество показателей (индикаторов) муниципальной Программы.

Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной Программы (СДП) может рассчитываться по формуле:

СДП=ЗФ/ЗП, где:

ЗФ — фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной Программы (подпрограммы);

ЗП — плановое значение показателя (индикатора) муниципальной Программы для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений, или

СДП=ЗП/ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

4) общей оценки эффективности реализации муниципальной Программы (ЭРП), рассчитываемой по формуле:

ЭРП = СДЦ х ЭС

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной Программы | Критерий оценки эффективности ЭГП |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5-0,79 |
| Эффективная | 0,8-1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

**Раздел 8. Контроль за ходом выполнения**

**основных мероприятий Программы.**

Контроль за реализацией Программы осуществляет Глава Администрации городского поселения Чамзинка, контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет главный бухгалтер Администрации городского поселения Чамзинка.

Исполнителем Программы является Администрация городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района.