Утверждено

Постановлением администрации

городского поселения Чамзинка

от 28.02.2020 № 22

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской среды на территории**

 **городского поселения Чамзинка» на 2018-2024 годы**

**Паспорт
муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия" на 2018-2024 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация городского поселения Чамзинка |
| Участники Программы | Администрация городского поселения Чамзинка; Граждане, их объединения; Заинтересованные лица;Общественные организации; Подрядные организации. |
| Цель Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения Чамзинка  |
| Задачи Программы | Обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории городского поселения Чамзинка;Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения Чамзинка;Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории городского поселения Чамзинка в соответствии с едиными требованиями. |
| Целевые индикаторы и показатели результативности Программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий – 10 ед.2. Площадь благоустроенных дворовых территорий – 3,795 Га3. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 73,08 %.4. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) – 55,26 %.5. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 2 ед.6. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования 2,75 Га.7. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 100%.8. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя – 4,11 кв.м.9. Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц – 100%. |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2018-2024 годы без разделения на этапы |
| Объемы финансового обеспечения Программы | Объем финансирования Программы составляет 11100,791\* тыс. рублей, в том числе:в 2018 году – 1990,349 тыс. рублей,в 2019 году – 1518,407 тыс. рублей,в 2020 году – 988,284 тыс. рублей,в 2021 году – 1518,407 тыс. рублей,в 2022 году – 1518,407 тыс. рублей,в 2023 году - 1518,407 тыс. рублей,в 2024 году - 1518,407 тыс. рублей ;из них средства федерального бюджета– 10 021,278\* тыс. рублей, в том числе:в 2018 году – 1 512,666 тыс. рублей,в 2019 году- 1 418,102 тыс. рублей,в 2020 году – 958,833 тыс. рублей,в 2021 году – 1 418,102 тыс. рублей,в 2022 году – 1 418,102 тыс. рублей,в 2023 году - 1 418,102 тыс. рублей,в 2024 году - 1 418,102 тыс. рублей;средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 551,306\* тыс. рублей, в том числе:в 2018 году – 378,166 тыс. рублей,в 2019 году – 28,940 тыс. рублей,в 2020 году – 19,568 тыс. рублей,в 2021 году – 28,940 тыс. рублей,в 2022 году – 28,940 тыс. рублей,в 2023 году - 28,940 тыс. рублей,в 2024 году - 28,940 тыс. рублей;средства местного бюджета муниципальных образований – 527,707 \* тыс. рублей, в том числе:в 2018 году – 99,517 тыс. рублей,в 2019 году – 71,365 тыс. рублей,в 2020 году – 9,883 тыс. рублей,в 2021 году – 71,365 тыс. рублей,в 2022 году – 71,365 тыс. рублей,в 2023 году - 71,365 тыс. рублей,в 2024 году - 71,365 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Выполнение поставленных целей и задач Программы, улучшение целевых индикаторов и показателей Программы. |

\*- объемы финансирования носят прогнозный характер.

**Раздел 1. Характеристика проблемы,**

**на решение которой направлена Программа**

Благоустройство территории - это совокупность мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых естественных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, проводимых с целью повышения качества жизни населения и привлекательности территории. На сегодняшний день, в силу объективных причин, уровень благоустройства территории городского поселения Чамзинка, их состояние, количественные и качественные показатели крайне низкие. Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям.

Работа по благоустройству территории городского поселения Чамзинка пока не приобрела комплексного и постоянного характера. Уход за дворовыми территориями, зелеными насаждениями в плановом порядке ведется слабо. Зачастую при проведении работ на инженерных сетях, проходящих через территории жилых построек, дворовая инфраструктура не восстанавливается. Из-за ограниченности средств недостаточно эффективно внедряются передовые технологии и новые современные материалы при благоустройстве территорий.

В муниципальном образовании объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, устройство газонов и цветников, озеленение, освещение территории двора, размещение малых архитектурных форм, организация детских спортивно-игровых площадок, комплектация дворов элементами городской мебели, организация площадок для отдыха взрослых, устройство хозяйственно-бытовых площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода, упорядочение площадок индивидуального транспорта, организация площадок для выгула домашних животных, обустройство мест сбора и временного хранения мусора, либо отсутствуют вовсе, либо не обеспечивают комфортных условий жизнедеятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом условий, создаваемых как им самим, так и властью.

Современные тренды, такие, как смена технологического уклада, эффективное использование всех видов ресурсов (электричество, газ, вода, тепло, пространство, время), активное внедрение информационных технологий ведут к необходимости качественной перестройки городской среды.

Современный житель воспринимает всю территорию места проживания как единое пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости и так далее. В комфортных, современных и безопасных районах растет востребованность недвижимости, за счет повышения спроса на бытовые услуги создаются новые рабочие места.

Сегодня жителю важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары и общественные пространства, его интересует качество уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов и многое другое.

Вместе с тем понятных требований к организации современного пространства, в том числе, предполагающих вовлечение в этот процесс самих граждан, а также программы их достижения в настоящее время в России не существует. Существующие программы благоустройства носят точечный, несистемный характер, не имеют критериев оценки эффективности и даже минимальных параметров необходимых работ. Мероприятия в части повышения показателей доступности среды для маломобильных групп, как правило, направлены на обеспечение доступности лишь отдельных объектов.

В этой связи важно сформировать и поддержать на государственном уровне не только тренд создания комфортной городской среды, но и обозначить ее ключевые параметры.

**Раздел 2. Цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей**

В последнее время ситуация в сфере благоустройства несколько меняется, но эти изменения требуют, чтобы их закрепили. Создание приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» является новым инструментом для учета реальных потребностей жителей, изменения социальных и экономических реалий. Необходимо активно вовлекать жителей в процесс планирования и реализации программ благоустройства, поддерживать общественные проекты, использовать самые современные технологии и коммуникации. Благоустроенные парки, велодорожки, освещённые улицы, пешеходные зоны – всё это должно быть в любом населенном пункте. Только в этом случае людям будет нравиться здесь жить и работать.

Целью данной Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения Чамзинка.

Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач:

обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории городского поселения Чамзинка с учетом приоритетов территориального развития;

создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения Чамзинка;

обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в соответствие с едиными требованиями.

Программа рассчитана на период 2018-2024годов. Реализация Программы не предусматривает выделения отдельных этапов.

Целевые индикаторы выполнения программы приведены в [приложении 1](#sub_131000).

**Раздел 3. Порядок трудового участия граждан в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень таких работ**

 **1 .Общие положения**

* 1. Настоящий Порядок трудового участия граждан в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень таких работ (далее – Порядок), разработанный в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № №169, Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 2017 года № 114/пр, регламентирует процедуру трудового участия граждан в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень таких работ на территории городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия.
	2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) дополнительный перечень работ – перечень работ по благоустройству дворовой территории, включающий в себя оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ;

 б) форма трудового участия - неоплачиваемая трудовая деятельность граждан, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия граждан, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. Трудовое участие может быть выражено:

- подготовкой объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другими работами (покраска оборудования, озеленение территории, охрана объекта);

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (например, уборка мусора, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев);

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы.

Объем трудового участия в выполнении работ по благоустройству одной дворовой территории должен быть не менее 5 часов при участии не менее 30% заинтересованных лиц данной территории.

Организация трудового участия осуществляется гражданами,
организациями в соответствии с решением общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

 В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан; отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан и размещать указанные материалы в средствах массовой информации

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию
потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории, исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

**Раздел 4. Перечень программных мероприятий**

Мероприятия Программы предусматривают проведение на территории городского поселения Чамзинка комплекса мер финансово-инвестиционного характера, мероприятий по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ.

Финансово-инвестиционные мероприятия предполагают обеспечение эффективного использования имеющихся бюджетных финансовых ресурсов, а также использование трудовых ресурсов.

Мероприятия по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ предполагают следующие мероприятия:

- работа с местными СМИ, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта - информирование местных жителей через районную газету «Знамя», через образовательные учреждения;

- вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, муниципальной территории общего пользования), а также на специальных стендах на самом объекте в местах притяжения и скопления людей (общественные и торговые центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территории или на ней (поликлиники, ДК, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах);

- индивидуальное приглашение участников встречи лично, по электронной почте или по телефону.

Перечень основных мероприятий программы указан в [приложении 2](#sub_132000).

**Раздел 5. Обоснование ресурсного обеспечения Программ**ы

Общий объем средств направляемых на реализацию мероприятий составляет 10 570,668 тыс. рублей, в том числе 9 562,009\* тыс. рублей средства федерального бюджета, 542,434\* тыс. рублей средства республиканского бюджета Республики Мордовия и 466,225\* тыс. рублей средства муниципального образования\*. (\*- объемы финансирования носят прогнозный характер)

Ресурсное обеспечение реализации программы приведено в [приложении 3](#sub_133000).

Ресурсное обеспечение муниципальной программы подлежит уточнению в соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Чамзинка о бюджете городского поселения Чамзинка на соответствующие годы.

Предоставление субсидий бюджету городского поселения Чамзинка осуществляется в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и в порядке, установленном [приложением](http://internet.garant.ru/#/document/9030530/entry/13000) 3 к Программе.

**Раздел 6. Виды работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов**

Для приведения дворовых территорий многоквартирных домов в соответствие с современными требованиями комфортности Программой предусматривается работа исходя из:

1) минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств бюджета (далее – минимальный перечень работ по благоустройству) включающего в себя:

- ремонт дворовых проездов,

- обеспечение освещения дворовых территорий,

- установка скамеек, урн для мусора,

- устройство тротуаров и пешеходных дорожек,

2) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств бюджета (далее – дополнительный перечень работ по благоустройству) включающего в себя:

 - оборудование детских и (или) спортивных площадок,

 - оборудование автомобильных парковок,

 - озеленение территории,

- разработка смет, дизайн-проектов.

 Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ приведена в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству входящих в состав минимального перечня работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения |
| 1 | Стоимость ремонта дворовых проездов | м2 | 1 470,00 |
| 2 | Стоимость установки скамьи | 1 ед. | 6 600,00 |
| 3 | Стоимость установки урны | 1 ед. | 3 200,00 |
| 4 | Установка фонарных столбов | 1 ед. | 20 050,00 |

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также их стоимость, определяется исходя из потребности.

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ приведена в соответствии с Таблицей 2.

Таблица 2

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству входящих в состав дополнительного перечня работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения |
| 1 | Устройство детской игровой площадки: | шт. |  |
|  | - качели | шт. | 45 000,00 |
|  | - горка | шт. | 52 000,00 |
|  | - карусель | шт. | 60 000,00 |
|  | - песочница | шт. | 4 000,00 |
|  | - другие  | шт. |  |
| 2 | Устройство спортивной площадки: | шт. |  |
|  | - футбольные ворота | шт. | 18 000,00 |
|  | - стенка-турник | шт. | 50 000,00 |
|  | - другие  | шт. |  |
| 3 | Устройство парковки | м2 | 2 000,00 |
| 4 | Устройство газона/(Озеленение) | м2 | 365,00 |

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

1. Уличные фонари:



1. Урна для мусора:



1. Скамья:



 **Раздел 7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы**

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков достижения основной цели, решения задач муниципальной программы, оценки их масштабов и последствий, а также формирования системы мер по их предотвращению.

Следует выделить основные группы рисков, в числе которых: правовые, финансовые и административные.

Правовые риски вызваны изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы, что может повлечь за собой увеличение планируемых сроков или изменение условий реализации ее основных мероприятий. Для снижения воздействия данной группы рисков предлагается проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Финансовые риски связаны с процессами возникновения бюджетного дефицита и недостаточным из-за этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов, сокращением или прекращением программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков являются:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

К группе административных рисков относятся неэффективное управление реализацией муниципальной программы, низкая эффективность взаимодействия заинтересованных сторон. Это может привести к потере управляемости, на срыве планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнению ее цели и задач, не достижению плановых значений показателей, снижению эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.

Основные условия минимизации этой группы рисков:

формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе:

выработки прогнозов, решений и рекомендаций.

**Раздел 8. Механизм реализации Программы**

Механизм реализации Программы включает в себя механизм взаимодействия ответственного исполнителя Программы и участников Программы.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Мордовия и городского поселения Чамзинка

По результатам проведенной в городском поселении Чамзинка в соответствии с постановлением Правительства Республики Мордовия от 19.06.2017 года № 352 «Об утверждении форм паспортов благоустройства территорий» и постановлением Администрации городского поселения Чамзинка от 19.12.2017 года № 380 инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) заключаются в порядке, определенном администрацией городского поселения Чамзинка, соглашения об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории городского поселения Чамзинка.

Администрация городского поселения Чамзинка осуществляет прием заявок на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов и предложений о включении в Программу наиболее посещаемой территории общего пользования муниципального образования.

Общественная комиссия проводит отбор представленных заявок с целью формирования адресных перечней дворовых территорий многоквартирных домов согласно приложению 4 и наиболее посещаемой территории общего пользования муниципального образования согласно приложению 5.

 Администрация городского поселения Чамзинка организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет контроль за ненадлежащим исполнением подрядчиками обязательств по заключенным муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд».

В целях привлечения частных инвестиций, после утверждения перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем году реализации программы, администрация городского поселения Чамзинка направляет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в собственности (пользовании) которых находятся объекты расположенные в непосредственной близости от планируемой к благоустройству общественной территории (далее – инвестор), предложение об участии в благоустройстве соответствующей общественной территории. Формы и порядок участия инвесторов в благоустройстве общественной территории определяются в соглашении между инвестором и администрацией городского поселения Чамзинка.

В случае экономии денежных средств, образовавшейся по результатам проведения проверки достоверности определения сметной стоимости благоустройства дворовых территорий и процедур определения подрядчиков в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в программу на соответствующий год ее реализации включаются с учетом образовавшейся экономии дворовые территории, набравшие меньший порядковой номер из числа дворовых территорий, не включенных в программу на соответствующий год ее реализации.

В зависимости от меняющихся условий отдельные мероприятия муниципальной программы могут быть скорректированы для более эффективного решения поставленных задач. Указанные решения принимаются при условии, что планируемые изменения не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий муниципальной программы.

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**Раздел 9. Оценка социально-экономической**

**эффективности Программы**

Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений уровня благоустройства территории городского поселения Чамзинка за оцениваемый период.

Эффективность расходования бюджетных средств будет определяться исходя из соответствия реализуемых в рамках Программы проектов целям и задачам Программы, на основе количественных и качественных индикаторов.

Критериями эффективности расходования бюджетных средств будут являться:

1. Количество благоустроенных дворовых территорий - 10 единиц.

2. Площадь благоустроенных дворовых территорий – 3,795 га.

3. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 73,08 процентов.

4. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения республики) - 55,26 процентов.

5. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования - 2 единицы.

6. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 2,75 га.

7. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования - 100 процентов.

8. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя - 4,11 кв. м.

9. Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц – 100%.

Социально-экономические последствия будут определяться на основании следующих показателей: экономические, демографические, социальные, в том числе оценка изменения параметров качества жизни населения.

**Раздел 10. Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и общественной территории в Программу**

Включение дворовой территории многоквартирных домов и общественных территорий в Программу осуществляется по результатам оценки заявок заинтересованных лиц в соответствии с критериями отбора в Программу исходя из даты предоставления таких предложений при условии соответствия установленным критериям отбора, утвержденным постановлением администрации городского поселения Чамзинка от 08.08.2017г № 233

**Раздел 11. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства**

Разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн проектов благоустройства территории, включенной в Программу с включением в него текстового и визуального описания проекта благоустройства, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории осуществляется в соответствии с Порядком, согласно приложению 6.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Чамзинка на 2018-2024 годы»

**Целевые индикаторы
Программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Чамзинка» на 2018 – 2024 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора | Единицаизмерения | Значение индикатора |
| 2018год | 2019год | 2020год | 2021год | 2022год | 2023 год | 2024год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий | га | 0,85 | 0,905 | 1 | 1 | 0,309 | 0,481 | 0,25 |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 55,76 | 61,54 | 62,32  | 67,19 | 68,94 | 71,66 | 73,08 |
| 4 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями ( доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского поселения Чамзинка ) | % | 43,98 | 50,32 | 51,41 | 52,28 | 53,49 | 54,71 | 55,26 |
| 5 | Количество благоустроенных муниципальных общественных территорий | ед. | - |  | 2 | - |  |  | - |
| 6 | Площадь благоустроенных муниципальных общественных территорий | га | - | - | 2,75 | - |  |  | - |
| 7 | Доля площади благоустроенных муниципальных общественных территорий | % | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 100 | 100 |  |  |
| 8 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя | кв. м | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 4,11 | 4,11 |  |  |
| 9 | Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц – 100%. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Чамзинка на 2018-2024 годы»

**Перечень
основных мероприятий Программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Чамзинка» на 2018-2024 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с показателями Программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Финансово-инвестиционные мероприятия** |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация городского поселения Чамзинка | 01.01.2018 | 01.11.2024 | улучшение комфортности проживания граждан | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенных пунктов | Администрация городского поселения Чамзинка | 01.01.2021 | 01.11.2021 | улучшение комфортности проживания граждан | увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования |
| **2. Мероприятия по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ** |
| Формирование и реализация конкретных мероприятий по вовлечению населения в благоустройство дворовых иобщественных территорий (размещение информации на сайте администрации, в СМИ, проведение субботников, конкурсов среди жителей и т. д.) | Администрация городского поселения Чамзинка | 01.09.2017 | 31.12.2024 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству дворовых территорий, доля трудового участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы | увеличение доли дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

 к муниципальной [программе](#sub_12000) «Формирование
современной городской среды на
территории городского поселения

 Чамзинка на 2018-2024 годы»

**Ресурсное обеспечение
реализации Программы «Формирование современной городской среды на территории**

 **городского поселения Чамзинка» на 2018-2024 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код [бюджетной классификации](http://internet.garant.ru/document?id=70308460&sub=100000) | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| на 2018 год | на 2019 год | на 2020 год | на 2021 год |  |  | на 2024 год |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | на 2022 год | на 2023 год |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Ответственный исполнитель – Администрация городского поселения ЧамзинкаУчастники:граждане, их объединения;заинтересованные лица;общественные организации;подрядные организации. | федеральный бюджет |  |  |  |  | 1512,666 | 1418,101\* |  | 958,833\* | 1418,101\* | 1418,101\* | 1418,101\* |
| республиканский бюджет |  |  |  |  | 378,166 | 28,941\* |  | 19,568 | 28,941\* | 28,941\* | 28,941\* |
| местный бюджет |  |  |  |  | 93,271 | 71,365\* |  | 9,883\* | 71,365\* | 71,365\* | 71,365\* |
| всего |  |  |  |  | 1984,103 | 1518,407\* |  | 988,284\* | 1518,407\* | 1518,407\* | 1518,407\* |
| Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования |  |  |  |  |  |  |  | 1518,407\* |  |  |  |  |
| **ИТОГО** по мероприятиям |  |  |  |  |  |  | 1984,103 | 1518,407\* | 1518,407\* | 988.284\* | 1518,407\* | 1518,407\* | 1518,407\* |

\*- Объемы бюджетных ассигнований носят прогнозный характер

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной [программе](#sub_12000) «Формирование
современной городской среды на
территории городского поселения

Чамзинка на 2018-2024 годы»

 **Адресный перечень**

**дворовых территорий, планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского поселения Чамзинка»**

**на 2018-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адресный перечень | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во жилых помещений, в МКД, ед | Кол-во прожив. в МКД, ед | Трудовое участие | Площадь дворовой территории м2 | Перечень мероприятий | Год реализации по программе |
| 1 | РМ, Чамзинский район, п.Чамзинка, ул.Московская, д.1,2, 3, 4, 6, 7 | 19641962196619651970 | 47 | 100 | уборка мусора,разбивка цветников,покраска скамеек и ограждения,формирование газонов | 8500 | ремонт асфальтобетонного покрытия проездов, входов в подъезды, установка урн для мусора, устройство дополнительных проездов и пешеходных дорожек, установка дополнительного уличного освещения, автопарковочной площадки | 2018 г |
| 2 | РМ, Чамзинский район, п.Чамзинка, ул. Терешковой, д. 18 | 1979 | 42 | 46 | уборка мусора,разбивка цветников,покраска скамеек и ограждения,формирование газонов, вырубка кустарников | 1200 | ремонт асфальтобетонного покрытия проезда, входов в подъезды, автопарковочной площадки | 2019 г |
| 3 | РМ, Чамзинский район, п.Чамзинка, ул.Терешковой, 19, 20 | 19801969 | 95 | 221 | уборка мусора,разбивка цветников,покраска скамеек и ограждения,формирование газонов | 5800 | ремонт асфальтобетонного покрытия проезда, входов в подъезды, автопарковочной площадки | 2019 г |
| 4 | РМ, Чамзинский район, п.Чамзинка, ул. Зеленая, д. 8 А | 2002 | 40 | 72 | уборка мусора,разбивка цветников,покраска скамеек и ограждения,формирование газонов, покраска детской игровой площадки | 2050 | ремонт асфальтобетонного покрытия дворового проезда, автозаправочной площадки, ремонт входов в подъезды, устройство дополнительной автомобильной парковки | 2019 г |
| 5 | РМ, Чамзинский район, п.Чамзинка, ул. Дальняя, д.4А | 1984 | 36 | 95 | земельные работы, уборка и погрузка мусора, озеленение | 1027 | ремонт подъездов, ремонт входов в подъезды, ремонт тротуара | 2020 |
| 6 | РМ, Чамзинский район, п.Чамзинка, ул.Терешковой, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, | 196519621963196319651973 | 89 | 193 | уборка мусора,разбивка цветников,покраска скамеек и ограждения,формирование газонов, вырубка кустарников, покраска детской игровой площадки | 10000 | ремонт дворового проезда,ремонт входов в подъезды, устройство автомобильной парковки, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора, устройство детской игровой площадки, устройство разворотной площадки | 2021 г |
| 7 | РМ, Чамзинский район, п.Чамзинка, ул. Базарная, д. 75 | 1988 | 18 | 48 | уборка мусора,разбивка цветников,покраска скамеек и ограждения,формирование газонов, покраска детской игровой площадки, уборка территории сараев | 2090 | ремонт дворового проезда,ремонт входов в подъезды, устройство автомобильной парковки, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора, установка дополнительного уличного освещения, устройство разворотной площадки | 2022 г |
| 8 | РМ, Чамзинский район, п.Чамзинка, ул. Большая, д.2А | 1989 | 32 | 71 | уборка мусора,разбивка цветников,покраска скамеек и ограждения,формирование газонов, вырубка кустарников | 1000 | ремонт дворового проезда,ремонт входов в подъезды, устройство автомобильной парковки, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора, установка дополнительного уличного освещения, устройство детской игровой площадки, устройство разворотной площадки | 2022 г |
| 9 | РМ, Чамзинский район, п.Чамзинка, ул.Кирова, д. 3, 4 | 1990 | 35 | 86 | уборка мусора,разбивка цветников,покраска скамеек и ограждения,формирование газонов, уборка территории сараев | 3180 | ремонт дворового проезда,ремонт входов в подъезды, устройство автомобильной парковки, установка урн для мусора,установка дополнительного уличного освещения, устройство детской игровой площадки, устройство разворотной площадки | 2023 г |
| 10 | РМ, Чамзинский район, п.Чамзинка, ул.Кирова, д. 5, 6 | 1987 | 12 | 34 | уборка мусора,разбивка цветников,покраска скамеек и ограждения,формирование газонов, уборка территории сараев | 1630 | ремонт дворового проезда,ремонт входов в подъезды, устройство автомобильной парковки, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора,установка дополнительного уличного освещения, устройство разворотной площадки | 2023 г |
| 11 | РМ, Чамзинский район, п.Чамзинка, ул.Большая, д.8, 10, 12 | 1971 | 30 | 55 | уборка мусора,разбивка цветников,покраска скамеек и ограждения,формирование газонов, уборка территории сараев | 2500 | ремонт дворового проезда,ремонт входов в подъезды, устройство автомобильной парковки, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора,установка дополнительного уличного освещения, устройство разворотной площадки | 2024 г |

 ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к муниципальной [программе](#sub_12000) «Формирование
современной городской среды на
территории городского поселения

Чамзинка на 2018-2024годы»

**Адресный перечень**

**общественных территорий планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского поселения Чамзинка»**

**на 2018-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общественной территории | Расположение общественной территории | Площадьобщественнойтерритории (кв.м.) | Перечень мероприятий | Год реализации по программе |
| 1 | Парк  | РМ, Чамзинский район, п.Чамзинка, пер. Республиканский | 25180 | Установка дополнительного освещения, обновление детской игровой площадки, установка дополнительных малых архитектурных форм |  2021 г |
| 2 |  Сквер | РМ, Чамзинский район, п.Чамзинка, ул.Ленина | 2320 | Установка дополнительного освещения, установка скамеек для отдыха, установка урн для сбора мусора.   | 2021 г |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к муниципальной [программе](#sub_12000) «Формирование
современной городской среды на
территории городского поселения

Чамзинка на 2018-2024 годы»

**Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в программу**

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории (далее – дизайн-проект), включенной в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории городского поселения Чамзинка.

1.2. Под дизайн-проектом благоустройства дворовой территории многоквартирных домов понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. Заинтересованными лицами являются товарищества собственников жилья, управляющие организации, выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах в установленном порядке, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирных домов и (или) территорий общего пользования, подлежащих благоустройству (далее – заинтересованные лица).

1. **Разработка дизайн-проекта**
	1. Разработка дизайн-проекта благоустройства в отношении дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории городского поселения Чамзинка, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории обеспечивается уполномоченным структурным подразделением администрации городского поселения Чамзинка в течение пяти рабочих дней со дня утверждения программы.

1. **Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта**

3.1. Администрация городского поселения Чамзинка в течение пяти рабочих дней со дня разработки дизайн-проект обеспечивает его обсуждение и согласование с представителем заинтересованных лиц, уполномоченным на согласование дизайн-проекта в соответствии с протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо протоколами общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, если дворовая территория является единой для нескольких многоквартирных домов, иных зданий и сооружений.

3.2. В случае наличия между представителем заинтересованных лиц и администрации городского поселения Чамзинка неурегулированных разногласий по дизайн-проекту он передается для рассмотрения и согласования окончательной версии дизайн-проекта общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения Чамзинка (далее – общественная комиссия), созданной в соответствии с постановлением Администрации городского поселения Чамзинка от 28.03.2017 г. №100 «О реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения Чамзинка» с письменными замечаниями представителя заинтересованных лиц (при наличии).

3.3. Согласованный с представителем заинтересованных лиц либо общественной комиссией в случаях, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Порядка, дизайн-проект утверждается приказом главы администрации муниципального образования.

3.4. Дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории городского поселения Чамзинка, должны быть утверждены не позднее 01.03. 2018 г.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к муниципальной [программе](#sub_12000) «Формирование
современной городской среды на
территории городского поселения

Чамзинка на 2018-2024 годы»

**Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями, утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адресный ориентир | Наименование объекта недвижимого имуществ |
| 1 | РМ, Чамзинский район, п.Чамзинка, ул. Полковская, д.1, 4, 6, 7 | Жилые дома |
| 2 | РМ, Чамзинский район, п.Чамзинка, ул. Сайгушская, д.4-30 (четная сторона),5, 7, 9, 11, 13, 19, 21, 23, 33 | Жилые дома |
| 3 | РМ, Чамзинский район, п.Чамзинка, ул. Центральная,д.1-13 (нечетная сторона), 10-16 (четная сторона) | Жилые дома |
| 4 | РМ, Чамзинский район, п.Чамзинка, ул. Дружбы, д.1-18 | Жилые дома |
| 5 | РМ, Чамзинский район, п.Чамзинка, ул. Молдежная, д.1-19 | Жилые дома |
| 6 | РМ, Чамзинский район, п.Чамзинка, ул. Полевая, д.1-26 | Жилые дома |
| 7 | РМ, Чамзинский район, п.Чамзинка, ул. Мордовская, д.1-8 | Жилые дома |
| 8  | РМ, Чамзинский район, п.Чамзинка, ул.Коммунарская, д.14, 19 | Жилые дома |
| 9 | РМ, Чамзинский район, п.Чамзинка, ул.ул. Коммунарская-2, д.1а | Жилой дом |
| 10 | РМ, Чамзинский район, п.Чамзинка, ул.ул. Первомайская, д.2,6,15, 18, 19, 21, 22, 29 | Жилые дома |
| 11 | РМ, Чамзинский район, п.Чамзинка, ул.ул. Пролетарская, д.3, 55, 67 | Жилые дома |
| 12 | РМ, Чамзинский район, п.Чамзинка, ул.ул. Гагарина, д.9 | Жилой дом |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к муниципальной [программе](#sub_12000) «Формирование
современной городской среды на
территории городского поселения

Чамзинка на 2018-2024 годы»

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адресный ориентир | Наименование объекта недвижимого имущества |
| 1 | РМ, Чамзинский район, п.Чамзинка, ул. Кольцевая 13/2 | Земельный участок ООО «Континент Ф»  |
| 2 | РМ, Чамзинский район, п.Чамзинка, 6-ой микрорайон, д.4а | Земельный участок ООО «Презент» |
| 3 | РМ, Чамзинский район, п.Чамзинка, ул. Терешковой, д.24б | Земельный участок ТК «Галактика» |
| 4 | РМ, Чамзинский район, п.Чамзинка, ул. Пролетарская, д.73а | Земельный участок ИП Савина |
| 5 | РМ, Чамзинский район, п.Чамзинка, ул. Горячкина, д.9 | Земельный участок (незавершенное строительство) ООО «Орион» |

Городское поселение Чамзинка включает в себя 3 населенных пункта: поселок городского типа Чамзинка, село Репьевка и село Альза. Городское поселение занимает площадь 6707 га, где проживает 9 665 тыс. чел. Поселок городского типа Чамзинка – административный центр Чамзинского муниципального района Республики Мордовия, расположенный на Приволжской возвышенности, высота до 337 м.